附件一：项目的其他要求

一、履约保证金：

1.履约保证金为5万元。

2.中选供应商应在与采购人签订合同前，向采购人提交履约保证金（备注打款事由），履约保证金（现金或保函）。如不按时交纳，采购人有权取消其中选资格。

3.开户名称：邻水县强农建筑工程有限公司，开户行：四川邻水农村商业银行股份有限公司，账号：66960120000023969。备注：xx项目履约保证金。

4.道路施工完成后无息退还履约保证金。

二、项目要求：

1、场内道路工程的采购，实施内容包括但不限于场内道路工程路基中级配碎石材料、水稳层材料、沥青材料、道路停车场标线及其摊铺、碾压所需的相关机械、人工等。

2、本项目时间期限为签订合同之日起20日历天。

3、质量要求：满足设计要求并达到国家相关标准、规范要求。

4、质保期2年（采购人从完成实施内容并验收合格之日起算）。

5、供应商应对所供材料及安装的质量负责，保证所供的材料是全新、未经使用过的，质量符合相关文件和国家相关质量要求，同类产品未处于相关质量监督机构处罚期内。

三、合同签订：由成交供应商与邻水县强农建筑工程有限公司签订。

四、付款方式：水稳层铺设并碾压完成后，支付乙方25万元，沥青面层铺设一层后，支付乙方25万元；沥青面层铺设完成后，支付乙方25万元；完成本项目并经验收合格后，若出具财评清单，则支付至合同约定总产值的70%，经审计后支付到实际完成产值的97%（材料用量以审计结论为准）；2年质保期内无质量问题，付清余款。 每次付款中选人需提供9%的增值税专用发票。

五、违约责任：

供应商未按照采购人要求时限和质量规范完成约定工作量的，视为违约，并承担合同金额10%的违约责任；且采购人有权终止合同，并不支付合同约定已完成工作的费用。造成损失的，采购人有进一步追究违约责任的权利。

六、其他要求：

1、施工地点：采购人指定地点。

附件二：报价表

邻水县集中隔离医学观察点建设项目场内道路施工采购一次性报价表

| - 序号 | 最高限价（控制价） | 报价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 按财评综合单价中场内道路工程等清单下浮15%。 | 按财评综合单价中场内道路工程等清单下浮 % |  |

注: 1.报价表须填好密封加盖鲜章后递交。

2.报价不能超过最高限价（控制价），超过则报价无效。

3.以上报价只能提供一个价格，否则作废。

4.本次报价中的价格包含所涉及的材料、劳务、机械、运输、管理、税金、风险等一切费用。

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：   年   月   日